График

закрытия на ремонт

муниципальных  дошкольных образовательных учреждений

в 2020 году

| № п/п | Микрорайон | № ДОУ | Май | Июнь | Июль | Август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Черемушки» | 2 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 2. |  | 46 |  | 01.06 |  | 07.08 |
|  |  | 46 к 2 |  | 01.06 |  | 07.08 |
| 3. |  | 47 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 4. |  | 48 |  |  | 13.07 | 21.08 |
|  |  | 48 к 2 |  |  | 13.07 | 21.08 |
| 5. |  | 57 |  | 01.06 | 17.07 |  |
| 6. |  | Щелкунчик |  | 08.06 | 17.07 |  |
| 7. |  | 55 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 8. |  | 55 к 2 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 9. | «Северный» | 19 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 10 |  | 19 к 2 |  |  | 13.07 | 21.08 |
| 11 |  | 50 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 12 |  | 53 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 13 | «Центральный» | 12 |  | 01.06 | 03.07 |  |
| 14 |  | 14 |  | 01.06 |  | 07.08 |
| 15 |  | 16 |  |  | 01.07 | 07.08 |
| 16 |  | 30 |  | 01.06 | 03.07 |  |
| 17 |  | 32 | 18.05 | 30.06 |  |  |
| 18. |  | 32 к 2 |  | 01.06 | 10.07 |  |
|  |  | 32 к 3 |  |  | 14.07 | 21.08 |
| 19 |  | 36 |  |  | 01.07 | 07.08 |
| 20 |  | 37 |  |  | 01.07- 31.07 |  |
| 21 | «Западный» | 23 |  | 01.06 | 10.07 |  |
|  |  | 23 к 2 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 22 |  | 24 | 18.05 | 30.06 |  |  |
| 23 |  | 38 | 18.05 | 30.06 |  |  |
| 24 |  | 74 | 25.05 |  | 03.07 |  |
| 25 |  | «Непоседы» |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 26 | «Южный» | 1 |  |  | 01.07 | 11.08 |
| 27 |  | 7 |  |  | 01.07 | 14.08 |
| 28 |  | 7 к 2 | 18.05 | 30.06 |  |  |
| 29 |  | 10 |  | 01.06 | 03.07 |  |
| 30 |  | 41 |  | 01.06 | 03.07 |  |
| 31 |  | 45 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 32 |  | 49 |  |  | 01.07 | 07.08 |
| 33 |  | 54 | 18.05 | 30.06 |  |  |
| 34 |  | 56 |  | 01.06 | 10.07 |  |
| 35 |  | «Планета детства» | 14.05 | 11.06 |  |  |

Откроются после ремонта:

С15.06.2020  Структурное подразделение «Планета Детства»

С 01.07.2020  ДОУ № 7 корпус 2, 24, 32, 38, 54

С 06.07.2020 ДОУ № 12, 30, 74, 10, 41

С 13.07.2020 ДОУ № 2, 18, 23, 32 корпус 2, 45, 47, 55, 50, 53, 56

С 20.07.2020 ДОУ № 57, 35